工事書類一覧表

| 番号 | 書 類 名 | 様式 | 提出部数 | 提 出 期 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 借用書 | １ | １ |  |
| ２ | 工事着手届 | ２ | １ | 着手後14日以内 （単価契約で随時発注するものは省略可） |
| ３ | 主任技術者等選定通知書 | ３ | １ | 着手後14日以内 |
| ４ | 経歴書 | ４ | １ | 〃 |
| ５ | ○○○変更通知書 | ５ | １ | そのつど |
| ６ | 工事工程表 | ６ | １ | 着手後14日以内 （任意様式での提出も可） |
| ７ | 監督員選任（変更）通知書 | ７ |  | 〃 |
| ８ | 職務分担（変更）通知書 | ８ | １ | 着手後30日以内 |
| ９ | 緊急連絡先（変更）通知書 | ９ | １ | 〃 |
| １１ | 下請業者承諾申請書 | １０ | １ | 着手後30日以内(一括下請) |
| １２ | 下請業者承諾書 | １１ |  | 〃 |
| １３ | 下請業者選定通知書 | １２ | １ | 着手後30日以内 |
| １４ | 下請業者変更届 | １３ | １ | そのつど |
| １５ | 週間工程表 | １４ | １ | 毎週○曜日 |
| １６ | 工事打合せ簿 | １５ | １ | そのつど |
| １７ | 使用材料使用承認願 | １６ | １ | 〃 |
| １８ | ﾚﾃﾞｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ使用承認願 | １７ | １ | 〃 |
| ２０ | 製品（工場）検査申請書 | １８ | １ | 〃 |
| ２１ | 製品（工場）検査成績書 | １９ | １ | 〃 |
| ２２ | 材料検査願 | 20の1 | １ | 〃 |

| ２３ | 材料検査願（別紙） | 20の2 | １ | そのつど |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２４ | 材料検査済書 | 21の1 |  | 〃 |
| ２５ | 材料検査書 | 21の2 |  | 〃 |
| ２６ | 施工立会検査願 | ２２ | １ | 〃 |
| ２７ | 施工立合検査済書 | ２３ |  | 〃 |
| ２８ | 事故発生報告書 | ２４ | １ | 〃 |
| ２９ | 事故経過報告書 | ２５ | １ | 〃 |
| ３０ | 受領・借用書 | ２６ | １ | 〃 |
| ３１ | 返納書(現場発生品調書) | ２７ | １ | 〃 |
| ３２ | 出来形部分検査願 | ２８ | １ | 〃 |
| ３３ | 天災その他の不可抗力による損害の発生について | ２９ | １ | 〃 |
| ３４ | 天災その他の不可抗力による損害の負担について | ３０ | １ | 〃 |
| ３５ | 天災その他の不可抗力による損害の発生について | ３１ |  | 〃 |
| ３６ | 設計変更について | ３２ |  | 〃 |
| ３７ | 工期延期承認願 | ３３ | １ | 〃 |
| ３８ | 工期延期の承認について | ３４ |  | 〃 |
| ３９ | 工事の一時中止について | ３５ |  | 〃 |
| ４０ | 工事完成通知書 | ３６ | １ | 完成後速やかに |
| ４１ | 工事目的物引渡申出書 | ３７ | １ | 検査合格後 |
| ４２ | 請求書 | ３８ | １ | 〃 |
| ４３ | 品質証明書 | ３９ | １ | そのつど |
| ４４ | 工事検査結果通知書 | ４０ | １ | 検査後速やかに |

※　本様式集は参考様式であり、各契約書約款に基づき加筆、修正を行い、必要書類の提出を求めて下さい。

また、提出期日は、一般的日数を表しますので、約款、仕様書等確認の上、指導して下さい。